# 投标邀请书

## 1.招标条件

本招标项目为330国道永康段改建工程机电标段工程劳务施工项目，由紫光捷通科技股份有限公司批准实施，招标人为紫光捷通科技股份有限公司，项目经理部已进场，资金来源：100%自筹。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本项目的劳务施工投标，实行资格后审。

## 2.招标范围与施工要求

2.1  本次招标主要工作内容为330国道永康段改建工程机电标段项目劳务施工，包括城市道路照明系统、配套房建设施、隧道通风、照明、供配电、消防、紧急电话系统、监控设施及相应设备材料运输、装卸、二次装运、吊装、保管、安装、辅材、技术资料和税金等。

2.2  本次招标设3个标段，分别是A、B、C三个标段，所有投标人须同时参与本项目3个标段的投标，原则上一家单位最多只能中1个标；若价格均合理且排名第一，一个投标人可中多个标，但分管各标段的项目经理或现场负责人不能是同一人。具体标段划分如下表：

| 合同段 | 公路等级 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| A标段 | 国道 | 330国道永康段改建工程机电标段机电设备安装 (范围:详见工程量清单) |
| B标段 | 国道 | 330国道永康段改建工程机电标段消防设施和城市照明设备安装 (范围:详见工程量清单) |
| C标段 | 国道 | 330国道永康段改建工程机电标段房建设施 (范围:详见工程量清单) |

A标段施工计划工期200日历天，计划开工日期：2018年08月15日，完工日期：2019年1月31日，与项目实际工期同步。

B标段施工计划工期100日历天，计划开工日期：2018年9月15日，完工日期：2018年12月24日，与项目实际工期同步。

C标段施工计划工期200日历天，计划开工日期：2018年08月15日，完工日期：2019年1月31日，与项目实际工期同步。

项目总体工期为300日历天。

2.3  本工程施工要求

1、330国道永康段改建工程是示范工程项目，所以业主对施工现场安全文明管理、施工工艺管理都严格按标准化要求执行，项目部也会根据公司、业主、监理的要求对进行管理，望各投标单位要做好充分的思想准备。

2、应业主及监理单位要求，施工期间车辆通行时注意不能污染路面，在施工中一定要做好混凝土、油类等防污染措施，及时清除建筑垃圾。施工期间因污染路面被业主、监理处罚相应的罚款将由施工单位承担。

3、根据业主、项目部要求施工人员必须统一着装，服装、安全帽、反光背心制式由项目部确认。路面施工时警示标志、安全锥筒等设施必须摆放整齐，保证作业面全覆盖。每个施工点必须配备一名安全管理人员，负责施工点周围环境安全警戒，对作业车辆、施工机械、道路行驶车辆进行警示或引导。

4、涉及改变道路主体原貌的工程施工（如基础、人孔、管道预埋、电缆直埋的护坡开挖等），必须在施工后原样进行恢复，此费用已含在施工报价内。因恢复的护坡、绿化等未到达相应标准被业主、监理处罚相应的罚款将由施工单位承担。

5、工程施工中需加强对成品的保护，中标人有对已安装设备、基础及人手孔等进行看护的义务，保障至通车前已安装完成设备的安全和完整，此费用包含在投标设备仓储、保管及二次运输设备材料到现场项目内。

6、缺陷责任期责任：在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

## 3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备相应专业的承包企业资质或具有项目同类工程施工业绩，其中B标要求投标人必须具备消防设施工程专业承包企业资质三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力的施工企业均可参加本项目投标。

本次招标不接受联合体投标。

## 4.招标文件的获取

请于 2018年  6  月  22  日至 2018 年  7  月  6  日截止（法定公休日、法定节假日除外），从紫光捷通科技股份有限公司官网处（www.unisits.com）或指定邮箱下载2090323201@qq.com，密码：330gdykdjdbd。

## 5.投标文件的递交及相关事宜

5.1  招标人将不组织召开投标预备会，踏勘现场由各投标人自行组织。

5.2  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年  7 月  6  日 14 时 00 分，投标人应于当日2018年  7  月  6  日 14 时 00将投标文件纸质版盖章邮寄或送达至指定地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座403号，010-50821880，紫光捷通科技股份有限公司，杨明齐收。

5.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，相关责任由投标人自身承担。

5.4  投标人递交投标文件后，中标结果于投标文件递交截止时间后3日公布，并通知各投标人和中标候选人。

## 6.确认

你单位收到本投标邀请书后，请于2018年  7  月  6  日前以传真或快递或邮件方式予以确认，并明确是否准备参与投标。

## 7.联系方式

| 招 标 人： | 紫光捷通科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 招投标文件取递联系人： | 李国栋 133 9653 0111 |
| 技术咨询联系人： | 罗伟敏 152 6732 6356 |
| 项目部地址： | 浙江省永康市江南街道临溪村溪滩铺19幢5号 |